软件工程期末大作业任务说明书

南工业大学包装工程学院

《软件工程》期末大作业任务说明书

项目名称：绘梦板——AI文创IP情绪版与辅助设计工具

学期：2025-2026-2

专业班级：数媒2402

学生姓名：陈群丽

学号：2408090602007

指导教师：钟云飞

提交日期：2026年6月29日

目录

1.1 编写目的	1

1.2 项目背景	3

1.3 术语与定义	3

1.4 参考资料	5

1.5 相关文档	5

第二章 项目概述	6

2.1 选题背景与意义	6

2.2 项目目标	6

2.3 技术选型	7

2.4 系统开发环境	9

第三章 软件工程各阶段工作概述	12

3.1 可行性分析阶段	12

3.2 需求分析阶段	13

3.3 概要设计阶段	15

3.4 详细设计阶段	16

3.5 编码与实现阶段	17

3.6 软件测试阶段	19

3.7 全套文档整合撰写阶段	19

第四章 项目核心难点与解决方案	20

第五章 AI 工具使用汇总声明	20

参考文献	22

诚信申明	22

附 录	23

第一章 概述

### 1.1 编写目的

本说明书旨在全面总结 "绘梦板" 项目的软件工程实践过程，系统梳理从可行性分析、需求分析、概要设计、详细设计、编码实现到软件测试各阶段的工作成果与技术方案，作为期末大作业的总结性文档。通过文档化的方式记录项目全流程，展示对软件工程方法论的理解与实践能力。
　　本说明书的预期读者为软件工程课程指导教师、评审教师及其他对项目感兴趣的读者。文档内容涵盖项目背景、技术选型、各阶段工作详述、问题与解决方案、经验总结与反思等，力求全面、客观、真实地反映项目开发过程。

### 1.2 项目背景

项目名称：绘梦板 ——AI 文创 IP 情绪板与辅助设计工具
　　项目来源：自主选题（软件工程课程作业）
　　项目意义与应用场景：绘梦板是一款面向数字媒体技术专业学生、IP 设计爱好者及文创从业者的 AI 辅助创意工具，旨在解决 IP 角色设定效率低、创意灵感匮乏、情绪板制作繁琐、作品分享渠道有限等行业痛点。应用场景包括：高校数字媒体专业课堂教学实践、独立设计师 IP 形象开发、文创产品前期概念设计、创意社交分享与交流等。
　　随着 AI 技术在文创领域的快速渗透，传统设计流程正在被重塑。本项目探索 AI 辅助创意生成的可行性，通过大语言模型辅助完成 IP 设定的文字创作环节，将设计师从重复性的文案工作中解放出来，使其能更专注于视觉设计本身。同时，情绪板制作功能将分散的图片素材快速整合为可视化的设计参考板，提升设计沟通效率。
　　开发团队：个人独立完成。开发者担任项目经理、产品经理、UI 设计师、前端开发工程师、测试工程师等全部角色，负责需求分析、系统设计、编码实现、测试部署、文档编写等全部工作。

【图片位置说明】此处应插入 "项目团队角色分工图"，展示一人承担多角色的工作分配示意。

### 1.3 术语与定义

| 术语缩写 | 完整名称 / 定义 |
| --- | --- |
| IP | Intellectual Property，知识产权，本项目特指原创角色形象及其衍生内容 |
| 情绪板 | Mood Board，将图片、文字、颜色等视觉元素拼贴于同一画布上，用于表达设计概念和情绪氛围的参考板 |
| AI | Artificial Intelligence，人工智能，本项目主要指大语言模型生成式 AI |
| GLM-4 | 智谱 AI 开发的第四代大语言模型，支持文本生成、代码生成等多种能力 |
| Pinia | Vue 3 官方推荐的状态管理库，提供简洁的 API 和 TypeScript 支持 |
| IndexedDB | 浏览器端的 NoSQL 数据库，支持大容量数据存储和索引查询 |
| localStorage | 浏览器提供的键值对存储 API，容量约 5MB |
| Canvas | HTML5 画布元素，可通过 JavaScript 进行 2D 图形绘制 |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing，跨域资源共享，用于解决浏览器跨域请求限制 |
| SPA | Single Page Application，单页面应用，通过动态重写页面内容实现交互 |
| SSR | Server-Side Rendering，服务端渲染，在服务器端生成 HTML 返回给客户端 |
| PWA | Progressive Web App，渐进式 Web 应用，可离线使用并可安装到桌面 |
| TPS | Transactions Per Second，每秒事务处理数，衡量系统性能的指标 |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可行产品，具备核心功能的早期产品版本 |

### 1.4 参考资料

[1] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，国家标准化管理委员会
　　[2] GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》，国家标准化管理委员会
　　[3] GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》，国家标准化管理委员会
　　[4] 张海藩《软件工程导论》第 7 版，清华大学出版社，2020 年
　　[5] 智谱 AI 开放平台技术文档：https://open.bigmodel.cn/dev/api
　　[6] Vue 3 官方文档：https://cn.vuejs.org/guide/introduction.html
　　[7] Vite 官方文档：https://vitejs.dev/guide/
　　[8] Pinia 官方文档：https://pinia.vuejs.org/zh/introduction.html
　　[9] IndexedDB API 文档：https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/IndexedDB_API
　　[10] 软件工程课程课件（XX 大学数字媒体技术专业）

### 1.5 相关文档

可行性分析报告、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试计划与报告、源代码及项目文件（详见 GitHub 仓库）

## 第二章 项目概述

### 2.1 选题背景与意义

近年来，数字文创产业呈现爆发式增长态势。据《2025 中国数字文创产业白皮书》数据显示，国内数字文创市场规模已突破 8000 亿元，IP 形象设计作为文创产业链的源头环节，需求持续旺盛。然而，传统 IP 设计流程存在诸多痛点：
　　创意效率低下：设计师在设定一个 IP 角色时，往往需要花费大量时间搜集素材、撰写文案、绘制草图。据调研，一个中等复杂度的 IP 形象从概念到定稿平均需要 3-5 天，其中文案策划和素材搜集占比超过 40%。
　　灵感获取困难：设计师经常面临灵感枯竭的困境。面对空白画布，如何快速找到创意切入点是普遍难题。特别是对于初学者，由于设计经验不足，往往难以形成系统的设计思路。
　　情绪板制作繁琐：情绪板是设计沟通的重要工具，但传统制作方式（如使用 PS 拼贴）操作复杂、耗时较长。非设计专业人员往往难以独立完成高质量的情绪板制作。
　　作品分享渠道有限：设计师创作 IP 作品缺乏专门的展示和交流平台，难以获得反馈和认可，不利于创意的迭代和成长。
　　基于以上行业痛点，本项目提出 "绘梦板"——AI 文创 IP 情绪板与辅助设计工具，将 AI 技术与 IP 设计流程深度融合，提供从创意激发到视觉呈现再到社交分享的一站式解决方案。
　　本项目的理论意义在于探索 AI 辅助创意设计的人机协作模式，研究大语言模型在 IP 设定领域的应用效果。实践意义在于开发一款可用的工具产品，为数字媒体专业学生和设计爱好者提供降低创意门槛的途径，同时作为软件工程课程的综合实践项目，验证软件开发生命周期理论的实际应用。

### 2.2 项目目标

总体目标：开发一款功能完整、界面美观、体验流畅的 AI 文创 IP 情绪板与辅助设计工具，满足用户从 IP 角色设定到情绪板制作再到社交分享的全流程需求，达到课程作业优秀水平。
　　功能性目标：
　　1. IP 角色设定系统：支持 IP 名称输入（最长 20 字符）、性格关键词管理（最多 10 个）、主题色选择（支持色盘和 hex 输入），提供直观友好的表单交互体验。
　　2. AI 辅助创作系统：集成 8 种 AI 生成功能（IP 标题、角色描述、设计建议、风格关键词、配色方案、IP 小传、暖心语录、情绪板建议），支持智谱 AI API 调用与本地模板降级双模式。
　　3. 情绪板制作系统：支持图片上传（最多 9 张，支持 JPG/PNG）、图片裁剪、3 种布局选择（2x2 四宫格 / 3x2 六宫格 / 3x3 九宫格）、Canvas 实时渲染、PNG 格式导出。
　　4. 创意圈社交系统：支持瀑布流浏览作品、作品详情弹窗查看、点赞 / 收藏 / 评论互动、用户关注、下拉刷新和上拉加载更多。
　　5. 个人中心系统：支持用户资料编辑（昵称、签名、头像）、作品历史管理、点赞收藏管理、浏览历史记录、统计数据展示。
　　6. 数据持久化系统：localStorage 存储用户配置和轻量数据，IndexedDB 存储情绪板记录和图片数据，支持离线使用。
　　非功能性目标：
　　1. 性能目标：首屏加载时间 < 2 秒，AI 生成响应时间 < 3 秒（API 正常时），情绪板生成时间 < 1 秒，页面切换动画帧率 60fps。
　　2. 兼容性目标：支持 Chrome 90+、Firefox 88+、Safari 14+、Edge 90 + 四大主流浏览器，适配移动端（手机 / 平板）和桌面端。
　　3. 可用性目标：界面简洁直观，用户学习成本低，核心功能三步可达，错误提示友好易懂。
　　4. 可靠性目标：系统崩溃率 < 1%，数据丢失风险为 0（所有操作前自动保存），异常情况有降级方案。
　　5. 可维护性目标：代码结构清晰，模块化程度高，注释完整，便于后续功能扩展和迭代。

### 2.3 技术选型

| 技术领域 | 选型方案 | 版本 | 选型理由 | 备选方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 | 3.4+ | 组合式 API 灵活高效，TypeScript 支持完善，生态系统成熟，学习曲线平缓 | React 18 / Svelte |
| 编程语言 | TypeScript | 5.0+ | 提供静态类型检查，减少运行时错误，提升代码可维护性，适合中大型项目 | JavaScript / CoffeeScript |
| 构建工具 | Vite | 5.0+ | 基于 ESM 的冷启动速度极快，HMR 热更新响应迅速，开发体验优秀 | Webpack 5 / Rollup |
| 状态管理 | Pinia | 2.0+ | Vue 官方推荐，API 简洁直观，支持 DevTools 调试，模块化设计清晰 | Vuex 4 / Zustand |
| 路由管理 | Vue Router | 4.0+ | 官方路由方案，支持动态路由、导航守卫、懒加载，与 Vue 深度集成 | React Router |
| CSS 方案 | Tailwind CSS | 3.0+ | 原子化 CSS，开发效率极高，响应式设计便捷，包体积可控 | Element Plus / Ant Design Vue |
| 图标库 | Lucide Vue Next | 0.3+ | 轻量级矢量图标，风格统一简洁，按需导入，定制性强 | Font Awesome / IconPark |
| AI 服务 | 智谱 AI GLM-4 | - | 中文语义理解能力强，API 文档完善，免费额度可供课程开发 | 豆包 API / 通义千问 API |
| 本地数据库 | IndexedDB | - | 浏览器原生支持，大容量存储，支持索引查询，异步非阻塞 | localStorage / WebSQL |
| 轻量存储 | localStorage | - | API 简单，读写速度快，适合用户配置类小数据 | session / Cookie |
| 图片处理 | Canvas API | - | 原生图形绘制，无第三方依赖，渲染性能优秀 | fabric.js / Konva.js |
| APP 打包 | HBuilderX | 3.9+ | 一键安卓云打包，操作简单适配前端项目 | Capacitor / Cordova |
| 版本控制 | Git + GitHub | - | 行业通用分布式管理，代码托管免费 | Gitee / SVN |
| 开发工具 | VS Code | 1.8+ | 插件丰富，TS 智能提示完善 | WebStorm / Sublime Text |

【图片位置说明】此处应插入 "技术栈全景图"，以可视化方式展示各技术在系统架构中的位置和依赖关系。

### 2.4 系统开发环境

#### 2.4.1 硬件环境

| 设备类型 | 设备型号 | 关键配置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发笔记本 | 联想拯救者 R7000 | AMD Ryzen 7 5800H / 32GB DDR4 / 1TB NVMe SSD | 主力开发机，运行 VS Code、HBuilderX、浏览器等 |
| 安卓测试机 | vivo S19 | Android 14 / AMOLED 2800×1260 / 骁龙 7 Gen3 | 安卓端兼容性测试、真机调试 |
| 平板测试机 | iPad Air 5 | iPadOS 17.5 / 2360×1640 / M1 芯片 | iPad 端适配测试、大屏体验验证 |

#### 2.4.2 软件环境

| 软件类别 | 软件名称 / 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 家庭中文版 22H2 | 开发机操作系统 |
| 代码编辑器 | Visual Studio Code 1.89.1 | 主力编码工具，安装 Vetur、Tailwind IntelliSense 等插件 |
| 打包工具 | HBuilderX 3.99 | 移动端 APP 云打包工具 |
| 运行环境 | Node.js 18.17.0 (LTS) | Vite 开发服务器运行环境 |
| 包管理器 | npm 9.6.7 | 项目依赖管理工具 |
| 桌面浏览器 | Chrome 125 / Firefox 126 / Edge 125 / Safari | 桌面多内核兼容性测试 |
| 移动浏览器 | 微信内置浏览器 / Chrome Mobile / Safari Mobile | 移动端页面适配调试 |
| 版本控制 | Git 2.45.0 | 本地代码版本管理 |
| 代码托管 | GitHub | 项目源码远程仓库 |
| 接口调试 | Postman / 浏览器开发者工具 | AI 接口测试、网络抓包 |
| 设计工具 | Figma（网页版） | UI 界面、原型图绘制 |
| 图片处理 | 系统截图工具 + Paint 3D | 截图、简单修图 |

#### 2.4.3 项目配置

| 配置项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 仓库地址 | https://github.com/username/huimeng-ban | 项目源代码托管地址 |
| 本地开发端口 | 5173 | Vite 本地启动端口 |
| 生产构建目录 | dist/ | 打包后输出文件夹 |
| 代码总行数 | 约 3500 行 | TS+Vue+CSS 全部代码合计 |
| 页面组件总数 | 24 个 | 8 个页面组件 + 16 个公共复用组件 |
| 项目依赖总量 | 38 个 | 生产依赖 16 个，开发依赖 22 个 |
| gzip 首屏体积 | 约 180KB | 首页面加载资源大小 |

## 第三章 软件工程各阶段工作概述

### 3.1 可行性分析阶段

#### 3.1.1 工作内容概述

可行性分析阶段是项目启动首个环节，整体耗时 5 天。本阶段核心目标从技术、经济、操作、社会四个维度论证项目落地可行性，识别开发风险，给出立项结论。
　　市场调研工作：第一，线上问卷调研，发放问卷 32 份，受访群体以数字媒体专业学生、青年设计师为主，问卷覆盖 IP 设计全流程痛点；第二，竞品对比分析，选取 Canva、稿定、文心一格等 5 款同类工具梳理优缺点，提炼本项目差异化优势；第三，深度用户访谈，访谈 5 名文创从业者，整理八千余字一手需求素材。
　　技术可行性分析：评估 Vue3 前端、智谱 AI 接口、Canvas 绘图等技术成熟度，确认现有开发设备与个人技术储备可完成开发。
　　经济可行性分析：项目全程使用免费开源工具、AI 免费试用额度，无硬件、软件采购成本，仅投入课余时间，无资金开销。
　　操作可行性分析：产品采用极简移动端交互，贴合年轻人使用习惯，零基础用户可快速上手，操作门槛低。
　　社会可行性分析：明确 AI 素材、用户上传图片版权免责规则，所有数据仅存储本地，不收集隐私信息，符合网络安全相关法规。
　　风险识别与应对：梳理技术、工期、接口、兼容四类风险，配套对应的兜底方案，例如 AI 接口失效启用本地模板、功能分优先级开发。

【图片位置说明】此处应插入 "可行性分析阶段工作流程图"，展示从调研到结论的完整工作流。

#### 3.1.2 主要成果

可行性分析报告（附件一，全文约 8000 字）
　　- 市场调研问卷 + 数据统计表格
　　- 五款竞品对比分析文档
　　- 五份用户访谈原始记录
　　- 项目立项可行性综合结论

#### 3.1.3 AI 工具使用说明

| 使用环节 | AI 工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问卷数据统计分析 | 豆包 AI | 录入问卷数据生成可视化分析结论 | 60% |
| 竞品对比文稿初稿 | 文心一言 | 输入竞品名称生成功能对比文字 | 50% |
| 项目风险清单梳理 | Trae AI | 输出风险类型与应对策略框架 | 70% |
| 可行性报告整体框架 | DeepSeek | 生成国标规范文档目录与段落模板 | 75% |

### 3.2 需求分析阶段

#### 3.2.1 工作内容概述

需求分析阶段总时长 7 天，分为需求采集、分类梳理、可视化建模、需求校验四步，将模糊用户诉求转化为可落地、可测试的标准化软件需求。
　　需求采集：在前期调研基础上设计 30 项功能打分问卷，划分用户典型使用场景，同时绘制低保真原型邀请用户试用，收集交互优化建议。
　　需求整理：采用 MoSCoW 优先级划分方法，区分必须实现、应当实现、可选、暂不开发四类功能，拆分 32 项细分功能，同时整理五大维度非功能性指标。
　　需求建模：使用 ProcessOn 绘制 UML 用例图，搭建四类用户画像模型，对 AI 生成、作品保存核心功能绘制状态流转图。
　　需求验证：逐条核对需求与项目目标匹配度，删除模糊描述，确保每条需求具备可验证标准，消除需求之间逻辑冲突。

【图片位置说明】此处应插入 "系统 UML 用例图"，展示参与者与用例的关系。
【图片位置说明】此处应插入 "需求优先级分布图"，以饼图形式展示 MoSCoW 各优先级功能数量占比。

#### 3.2.2 主要成果

需求规格说明书（附件二，全文约 12000 字）
　　- MoSCoW 功能优先级分类清单
　　- UML 用例图、用户角色模型文档
　　- Figma 低保真原型文件
　　- 需求跟踪矩阵（功能 - 用例 - 测试用例一一对应）

#### 3.2.3 核心功能需求摘要

| 功能模块 | 核心功能点 | 优先级 | 需求来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP 创作模块 | IP 名称输入（20 字符限制 + 实时计数） | Must | 问卷调研，4.8/5 分 |
| IP 创作模块 | 性格关键词管理（最多 10 个，增删查重） | Must | 用户访谈，4.6/5 分 |
| IP 创作模块 | 主题色双向拾取（色盘 + hex 输入） | Must | 竞品分析 |
| IP 创作模块 | 8 类 AI 创意素材生成 | Must | 问卷调研 |
| 拼贴模块 | 图片上传裁剪、三种布局、画布导出 | Must | 问卷调研，4.9/5 分 |
| 创意圈模块 | 瀑布流浏览、点赞收藏评论 | Must | 竞品分析 |
| 个人中心 | 资料编辑、本地作品管理 | Must | 基础使用需求 |

#### 3.2.4 AI 工具使用说明

| 使用环节 | AI 工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| UML 用例代码生成 | ProcessOn AI | 输入功能描述生成 PlantUML 代码 | 80% |
| 用户画像文案生成 | Trae AI | 输出四类用户人物描述模板 | 65% |
| 需求文档章节模板 | DeepSeek | 生成国标 SRS 完整目录 | 70% |
| 功能优先级辅助判断 | 文心一言 | 根据场景给出 MoSCoW 划分建议 | 40% |
| 非功能指标梳理 | 豆包 AI | 整理性能、兼容类需求维度 | 55% |

### 3.3 概要设计阶段

#### 3.3.1 工作内容概述

概要设计阶段历时 6 天，核心完成系统分层架构、模块拆分、内外接口、数据库整体设计，确定项目完整技术实现方案。
　　系统架构：采用三层单向数据流架构，展示层 Vue 页面组件、业务层 Pinia 服务、存储层双本地数据库，数据单向流转，便于调试维护。
　　模块划分：拆分 9 个业务页面模块 + 3 个公共底层模块，明确各模块依赖调用关系，降低代码耦合。
　　接口设计：区分组件内部接口、Pinia 方法接口、智谱 AI 外部接口、浏览器原生存储接口，统一参数规范。
　　数据库设计：划分 localStorage 轻量配置表、IndexedDB 情绪板数据表，设计实体关系与索引规则。
　　UI 整体规范：统一项目主辅色、圆角、间距、字体尺寸，完成 9 个页面高保真原型。

【图片位置说明】此处应插入 "系统架构图"，以分层结构展示各层级及模块依赖。
【图片位置说明】此处应插入 "模块关系图"，展示 12 个模块的调用关系。
【图片位置说明】此处应插入 "数据模型 ER 图"，展示实体及一对多关联关系。

#### 3.3.2 主要成果

概要设计说明书（附件三，全文约 10000 字）
　　- 三层架构图、模块依赖图、数据库 ER 图
　　- 全项目内外接口清单
　　- Figma 高保真 UI 原型
　　- 全局视觉设计规范文档

#### 3.3.3 AI 工具使用说明

| 使用环节 | AI 工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多架构方案对比 | Trae AI | 输出前端分层架构候选方案 | 55% |
| 数据库字段设计 | DeepSeek | 生成 IndexedDB 存储字段初稿 | 60% |
| 文创类配色方案 | 文心一言 | 输出治愈系粉调色彩搭配 | 45% |
| 模块拆分建议 | 豆包 AI | 根据需求给出模块划分思路 | 70% |
| API 文档模板 | ProcessOn AI | 生成 REST 接口标准表格模板 | 80% |

### 3.4 详细设计阶段

#### 3.4.1 工作内容概述

详细设计阶段耗时 8 天，是设计阶段核心环节，对每一个页面、类、算法、异常逻辑做精细化落地设计，可直接指导编码工作。
　　页面细分设计：创作、拼贴、创意圈、个人中心等 7 个页面逐区域拆解，标注尺寸、交互、空 / 加载 / 报错各类视觉状态，配套弹窗、子组件完整说明。
　　类与对象设计：绘制 Pinia 仓库、业务服务、实体 UML 类图，定义全部属性、方法、类型。
　　算法与逻辑设计：AI 提示词组装、Canvas 画布渲染、瀑布流高度计算、本地存储容量检测四大核心算法绘制流程图，附带伪代码。
　　异常体系设计：划分网络、存储、输入、内容四类异常，定义捕获方式、页面反馈、降级处理逻辑。
　　接口细化：每个接口写明入参、返回值、异常抛出、前置后置约束。

【图片位置说明】此处应插入 "创作页面详细设计图"，标注各区域名称、尺寸、主要元素。
【图片位置说明】此处应插入 "拼贴页面详细设计图"，标注上传区、网格区、预览区等。
【图片位置说明】此处应插入 "AI 服务调用流程图"，展示 API 调用到降级处理的完整流程。
【图片位置说明】此处应插入 "全局异常处理机制图"，展示异常分类和处理链路。

#### 3.4.2 主要成果

详细设计说明书（附件四，全文约 18000 字）
　　- UML 类图、功能序列图、活动流程图共 8 张
　　- 页面分区域详细原型、弹窗原型
　　- 30 + 接口完整参数规格文档
　　- 数据结构字典、全局异常处理手册

#### 3.4.3 AI 工具使用说明

| 使用环节 | AI 工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| UML 类图生成 | Cloudairy | 根据类描述文本生成 UML 类图初稿 | 60% |
| 序列图生成 | ProcessOn AI | 生成 PlantUML 序列图代码 | 65% |
| 算法伪代码 | Trae AI | 根据算法描述生成伪代码示例 | 50% |
| 异常清单梳理 | DeepSeek | 生成异常分类和处理策略清单 | 65% |
| 接口文档编写 | 文心一言 | 生成接口文档的参数描述和示例 | 70% |
| 页面设计细节 | 豆包 AI | 给出 UI 细节设计建议（间距、圆角、阴影等） | 45% |

### 3.5 编码与实现阶段

#### 3.5.1 工作内容概述

编码实现阶段总时长 14 天，采用 2 天一个小迭代的敏捷开发模式，严格依据详细设计文档完成代码开发，同步开展单元自测、集成自测。
　　迭代 1：搭建项目基础工程，完成路由、Pinia 全局仓库、全局公共样式、通用组件封装。
　　迭代 2：完成 IP 创作页面全部表单与八大 AI 生成逻辑，实现网络接口请求 + 本地模板双兜底机制。
　　迭代 3：开发图片拼贴模块，实现多图上传、自由裁剪、三种布局切换、Canvas 画布导出功能。
　　迭代 4：开发创意圈页面，完成瀑布流加载、作品弹窗、点赞评论收藏全套交互逻辑。
　　迭代 5：实现个人中心、我的作品、点赞收藏、他人用户主页页面。
　　迭代 6：统一全局异常捕获、存储容量预警、节流防抖性能优化。
　　迭代 7：多浏览器、多真机兼容性调试修复，HBuilder 安卓打包调试。
　　迭代 8：全项目代码注释完善、冗余代码清理、Git 版本归档整理。

#### 3.5.2 AI 工具使用说明

| 使用环节 | AI 工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用 Vue 组件代码 | 豆包 AI | 生成表单、卡片基础模板代码 | 68% |
| axios 接口封装 | DeepSeek | 带超时、异常捕获请求模板 | 62% |
| 移动端适配样式 | 文心一言 | Tailwind 兼容优化代码片段 | 40% |
| Canvas 画布算法 | Trae AI | 图片拼接基础实现代码 | 58% |
| 标准化注释模板 | ProcessOn AI | 函数 JSDoc 注释生成 | 30% |
| 代码报错排查 | Cloudairy | 日志问题定位修复方案 | 75% |

### 3.6 软件测试阶段

#### 3.6.1 工作内容概述

软件测试阶段总时长 8 天，完整覆盖测试用例编写、多设备执行测试、缺陷分级记录、缺陷修复、回归复测全流程，覆盖功能、兼容、边界、离线四大测试场景，最终输出标准化测试报告。
　　第一步：依据全部功能需求编写 45 条标准化测试用例；
　　第二步：桌面三大浏览器、两款移动真机逐条执行用例，截图留存缺陷；
　　第三步：按照致命、严重、一般、轻微四级划分 bug，编写对应修复方案；
　　第四步：缺陷修复完成后执行全部关联用例回归测试；
　　第五步：汇总全部测试数据，编写完整测试报告，给出验收结论与优化建议。

#### 3.6.2 AI 工具使用说明

| 使用环节 | AI 工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批量测试用例生成 | DeepSeek | 根据功能模块输出标准化用例模板 | 72% |
| Bug 数据汇总分析 | 豆包 AI | 缺陷分布、成因分析文字初稿 | 65% |
| 标准测试报告框架 | 文心一言 | GB/T 9386 规范报告章节结构 | 70% |
| 多端兼容测试清单 | Trae AI | 浏览器、机型校验点梳理 | 50% |

### 3.7 全套文档整合撰写阶段

#### 3.7.1 工作内容概述

本阶段统一整合可行性、需求、概要、详细、测试五大附件文档，统一调整全文格式、图表编号、段落缩进排版，同步完成答辩 PPT 文稿、9 分钟录屏配音脚本配套产出。

#### 3.7.2 AI 工具使用说明

| 使用环节 | AI 工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长文档语句润色 | 豆包 AI | 优化段落通顺度，保留专业术语 | 80% |
| 答辩 PPT 完整大纲 | DeepSeek | 适配 8-10 分钟答辩页面框架 | 75% |
| 口语化配音文稿 | 文心一言 | 各章节讲解台词初稿 | 60% |
| 各类图表标注文字 | ProcessOn AI | 流程图、原型图说明文字生成 | 68% |

## 第四章 项目核心难点与解决方案

4.1 难点一：AI 大模型接口网络不稳定，断网无法生成内容
　　解决方案：设计双生成机制，网络正常调用智谱 GLM4 接口；网络超时、无网络、额度耗尽时自动切换本地预设模板，八大类文案全部内置固定模板，离线状态完整支持 IP 创作，不阻断核心流程。
　　4.2 难点二浏览器存储容量有限，图片过多容易溢出
　　解决方案：1. 上传图片前端自动压缩至 500KB 以内；2. 系统实时检测 IndexedDB 占用容量，低于 1MB 顶部常驻提示；3. 历史记录支持批量清空，超出 50 条自动淘汰最早记录，规避存储溢出崩溃。
　　4.3 难点三：不同浏览器 CSS 渲染差异大，Safari、微信 WebView 页面错乱
　　解决方案：开发阶段同步在 Chrome、Edge、Firefox、Safari 多轮测试，单独编写兼容样式，统一圆角、弹性布局、滚动条渲染规则，消除各内核显示偏差。
　　4.4 难点四：移动端拖拽画布卡顿，内存持续升高
　　解决方案：拖拽交互增加节流防抖；图片离开可视区域自动销毁内存引用；Canvas 采用离屏轻量化渲染，降低低端手机负载。
　　4.5 难点五：游客更换设备数据全部丢失，无云端存储
　　解决方案：增加用户注册登录模块，登录后可将本地数据导出导入，后续迭代可拓展云端存储，当前版本以本地存储为基础，配套数据导出备份功能。

## 第五章 AI 工具使用汇总声明

| 开发阶段 | 所用 AI 工具 | 主要使用场景 | 人工修改调整占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析 | 文心一言、豆包 AI、Trae AI、DeepSeek | 问卷分析、竞品文稿、风险梳理、报告框架 | 50%~75% |
| 需求分析 | ProcessOn AI、Trae AI、DeepSeek、文心一言、豆包 AI | UML 用例、用户画像、需求大纲、优先级、非功能指标 | 40%~80% |
| 概要设计 | Trae AI、DeepSeek、文心一言、豆包 AI、ProcessOn AI | 架构方案、数据库字段、配色、模块划分、接口模板 | 45%~80% |
| 详细设计 | Cloudairy、ProcessOn AI、Trae AI、DeepSeek、文心一言、豆包 AI | UML 类图、序列图、算法伪代码、异常清单、接口文案、UI 建议 | 45%~70% |
| 编码实现 | 豆包 AI、DeepSeek、文心一言、Trae AI、ProcessOn AI、Cloudairy | Vue 组件、请求封装、样式、Canvas 代码、注释、bug 修复 | 30%~75% |
| 软件测试 | DeepSeek、豆包 AI、文心一言、Trae AI | 测试用例、bug 分析、报告框架、兼容清单 | 50%~72% |
| 全套文档整合 | 豆包 AI、DeepSeek、文心一言、ProcessOn AI | 文档润色、PPT 大纲、配音稿、图表标注 | 60%~80% |

参考文献

[1] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，国家标准化管理委员会
　　[2] GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》，国家标准化管理委员会
　　[3] GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》，国家标准化管理委员会
　　[4] 张海藩《软件工程导论》第 7 版，清华大学出版社，2020 年
　　[5] 智谱 AI 开放平台技术文档：https://open.bigmodel.cn/dev/api
　　[6] Vue 3 官方文档：https://cn.vuejs.org/guide/introduction.html
　　[7] Vite 官方文档：https://vitejs.dev/guide/
　　[8] Pinia 官方文档：https://pinia.vuejs.org/zh/introduction.html
　　[9] IndexedDB API 文档：https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/IndexedDB_API
　　[10] 软件工程课程课件（XX 大学数字媒体技术专业）

诚信申明

本人郑重申明：本次软件工程期末大作业《绘梦板 ——AI 文创 IP 情绪板与辅助设计工具》为本人独立完成开发，项目架构、代码逻辑、全套设计文档均为自主创作；开发过程中仅使用 AI 工具作为辅助生成初稿，所有 AI 产出内容均经本人大量修改、校验、适配项目场景，不存在抄袭、复制他人成品、照搬开源项目、代写等学术不端行为。

签名：

年        月        日

附 录

附录一：GitHub仓库信息

仓库地址：__________________________

是否fork开源项目：否

附录二：各阶段文档清单

·  可行性分析报告：已提交

·  需求规格说明书：已提交

·  概要设计说明书：已提交

·  详细设计说明书：已提交

·  测试计划与报告：已提交